Memória Descritiva – Candidatura ao Aviso ‘IA nas PME’ do PRR

Empresa: iPOWER

Data: Outubro 2025

# Sumário

1. Introdução e Enquadramento

2. Objetivos do Projeto

3. Descrição Técnica das Soluções de IA

4. Plano de Implementação

5. Impactos e Benefícios Esperados

6. Resultados Mensuráveis (KPIs)

7. Orçamento e Despesas Elegíveis

8. Contributo para a Transição Digital e Sustentabilidade

9. Critérios de Mérito do Aviso

10. Conclusão

11. Anexos

## 1. Introdução e Enquadramento

### 1.1. Apresentação da iPOWER

A iPOWER é uma empresa portuguesa especializada em soluções de Energia Sustentável, atuando no desenho, integração e assistência técnica de sistemas fotovoltaicos (UPAC), armazenamento de energia e continuidade de serviço (UPS), e climatização com enfoque em eficiência, fiabilidade e redução da pegada carbónica ao longo do ciclo de vida. A empresa integra competências de engenharia, operação de campo e serviço pós-venda, que suportadas por ERP/CRM e processos internalizados de qualidade (manuais, checklists e histórico de intervenções).

### 1.2. Contextualização do projeto

O presente projeto visa acelerar a transformação digital da iPOWER através da adoção de soluções de Inteligência Artificial (IA) que automatizam tarefas administrativas e técnicas, potenciam produtividade, melhoram a experiência do cliente e dotam as equipas de capacidades analíticas e de decisão em tempo real. O enquadramento é o Aviso “IA nas PME” do IFIC/PRR (Componente C05 – Inovação Empresarial), com taxa de apoio não reembolsável de 75%, limite de 300.000 € por empresa única (auxílios de minimis), investimento elegível mínimo de 5.000 €, execução até 24 meses (prorrogável +6) e despesas elegíveis a partir de 01/01/2025 até 30/06/2026, incluindo software/SaaS, consultoria, formação, contratação de até 2 técnicos e validação por contabilista certificado.

### 1.3. Alinhamento com o PRR e Transição Digital

O projeto alinha-se com os objetivos do PRR ao reforçar a competitividade, a modernização e a digitalização do tecido empresarial, promovendo adoção de tecnologias emergentes (IA) e ganhos de produtividade com impacto na relação com clientes e parceiros. É promovido no âmbito do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), gerido pelo Banco Português de Fomento (BPF), em articulação com a EMRP.

## 2. Objetivos do Projeto

- Digitalização e automação de processos internos (financeiros, operacionais e de suporte), reduzindo tarefas manuais, tempos de ciclo e erros.

- Aumento da produtividade e eficiência operacional, libertando as equipas para atividades de maior valor e reduzindo lead times.

- Melhoria da experiência do cliente e do suporte pós-venda, com respostas mais rápidas, personalizadas e proativas.

- Apoio à prospeção comercial e marketing, com geração de leads qualificados, scoring e conteúdos assistidos por IA.

Estes objetivos estão diretamente alinhados com os domínios de ação do aviso (“IA para produtividade” e “IA aplicada ao negócio

## 3. Descrição Técnica das Soluções de IA

Sempre que aplicável, as soluções serão integradas com o ERP/CRM através de APIs e conetores, assegurando RGPD, e políticas de governação de dados (catálogo, perfis de acesso).

### 3.1. Automação da receção e classificação de faturas de fornecedores

- Capacidades: OCR/Document Intelligence para extração de dados, classificação automática por fornecedor/centro de custo, alerta de anomalias e duplicados.

- Resultados esperados: redução >70% do tempo de lançamento, diminuição de erros e reconciliações mais rápidas.

### 3.2. Gestão automática de tickets de suporte

- Capacidades: triagem e priorização, respostas assistidas com base em histórico, manuais, sugestões de diagnóstico, deteção de SLA em risco.

- Resultados: menor TMR (tempo médio de resposta), aumento de “first contact resolution” e satisfação.

### 3.3. Gestão documental inteligente

- Capacidades: classificação, extração de metadados, retenção automática por tipologia, departamento, pesquisa e sumarização de documentos. Disponibilização de documentos para alguns segmentos de mercado como “opinion makers” e gabinetes de engenharia.

- Resultados: menor tempo de procura de informação e melhor conformidade documental. Facilitar o acesso dos gabinetes de engenharia a memórias descritivas e documentação relacionada com UPS’s.

### 3.4. IA para marketing e prospeção (leads)

- Capacidades: pesquisa de leads B2B e B2C a partir de fontes públicas/conformes RGPD, lead scoring baseado em ICP (ideal customer profile), criação automática no CRM, geração de conteúdos (email/outreach) e ABM (account-based marketing) com personalização.

- Resultados: aumento de leads qualificados e taxa de conversão.

### 3.5. IA para orçamentação e estudo de viabilidade económico-financeira

- Capacidades: modelos de custo para Unidade de produção para autoconsumo - UPAC, e armazenamento de energia, simulações de payback/ROI (curvas de carga, tarifas, incentivos), recomendações de dimensionamento, geração de orçamentos e memórias descritivas.

- Resultados: propostas mais rápidas e consistentes, com melhoria do win-rate.

### 3.6. Planeamento de operações e agendamento automático

- Capacidades: otimização com restrições (skills, localização, janelas temporais), roteamento e alocação dinâmica de equipas/viaturas, sincronização com agendas e field service.

- Resultados: mais ordens/dia, menos deslocações e atrasos.

### 3.7. Avaliação de satisfação do cliente por análise de dados

- Capacidades: análise de sentimento em tickets e inquéritos, alertas e dashboards (BI).

- Resultados: visão contínua da qualidade e atuação preventiva.

### 3.8. Automação de faturação e envio de encomendas online

- Capacidades: integração com transportadoras (labels, tracking), confirmação de expedição, assistido por IA.

- Resultados: lead time logístico menor e redução de tempo administrativo.

## 4. Plano de Implementação

### 4.1. Etapas do projeto

- Diagnóstico e desenho (M1–M2): mapeamento de processos, KPIs, requisitos funcionais/técnicos e modelo de dados.

- Desenvolvimento e configuração (M3–M7): criação/configuração de modelos e pipelines, conetores ERP/CRM, políticas de dados e segurança.

- Integração e testes (M6–M8): testes funcionais, performance, segurança com equipas financeiras, suporte, operações e comercial.

- Pilotos e rollout (M9–M12): ramp-up por domínio (faturas → tickets → marketing → planeamento → logística).

- Formação e change management (M3–M12): capacitação contínua e guias/instruções.

- Operação e melhoria contínua (M13–M24): afinação de modelos, A/B testing, e governança.

### 4.2. Tecnologias e integrações

- Modelos de IA: LLMs para geração/assistência; classificadores e extração de entidades; otimização de rotas/agendas; análise de sentimento.

- Dados/Integração: conetores ERP/CRM, APIs, automação de fluxos, BI com dashboards executivos.

- Governança/Segurança: RGPD, controlo de acessos por perfil, mascaramento de dados, auditação e DNSH.

### 4.3. Cronograma indicativo (24 meses)

- T0–T2: Diagnóstico, arquitetura e quick wins (faturas, tickets).

- T3–T6: Marketing/prospeção, gestão documental, primeiros dashboards.

- T7–T10: Orçamentação/viabilidade, planeamento/agendamento, pilotos de logística.

- T11–T14: Rollout transversal, formação, baseline de KPIs.

- T15–T24: Operação estável, otimizações, auditoria e fecho.

## 5. Impactos e Benefícios Esperados

### 5.1. Eficiência e produtividade

- Redução de 60–80% do tempo de lançamento/validação de faturas;

- Redução de 30–50% no TMR de suporte e aumento do “first contact resolution”;

- -20–30% nas horas de planeamento e deslocações através de agendamento otimizado.

### 5.2. Experiência do cliente

- TMR < 4h em tickets prioritários;

- CSAT (Customer Satisfaction Score) ≥ 90% e NPS ≥ +40 com base em inquéritos e sentimento.

### 5.3. Competitividade e crescimento

- Crescimento do VAB/Produtividade pelo efeito combinado da automação, melhor conversão comercial e prazos mais curtos de entrega/instalação;

- Capacidade de escalar sem crescimento proporcional de OPEX.

A medida privilegia soluções de IA que aumentem a produtividade e melhorem a interação com clientes e parceiros, enquadrando diretamente os benefícios acima.

## 6. Resultados Mensuráveis (KPIs)

Eficiência Operacional

- % de processos automatizados (meta: ≥ 60% nos domínios alvo);

- Tempo médio de processamento de faturas (meta: -70% vs. baseline);

- Tempo de planeamento e % de ordens no prazo (meta: +20 p.p.).

Qualidade e Cliente

- TMR tickets (meta: -40%); FCR (meta: +15 p.p.);

- NPS/CSAT (meta: NPS ≥ +40; CSAT ≥ 90%).

Negócio

- Leads qualificados/mês (meta: +50%); taxa de conversão (meta: +5 p.p.);

- Crescimento do VAB (meta: ≥ 10%); criação líquida de emprego (meta: ≥ 2 FTE).

## 7. Orçamento e Despesas Elegíveis

Categorias de despesa elegível (resumo):

- Software e Subscrições SaaS (copilots, OCR/Document AI, motores de agendamento, BI); 10000€

- Consultoria e Formação (desenho, integração, MLOps, capacitação); .... 16000€

- Contratação de técnicos especializados (1 posições dedicadas ao projeto, 24m); ..... 28000€

- Validação por Contabilista/ROC .... 2500€

- Outras despesas diretamente ligadas ao projeto (ex.: componentes/equipamentos necessários às soluções de IA). .... 3500€

## 8. Contributo para a Transição Digital e Sustentabilidade

- Transição Digital: digitalização integral de processos núcleo (financeiro, suporte, operações, comercial), adoção de IA e dados como ativos estratégicos, integração end-to-end com ERP/CRM e cultura de decisão data-driven.

- Sustentabilidade/Clima: redução de consumo de papel e deslocações (planeamento otimizado), melhor manutenção e operação de sistemas de energia (UPAC/UPS) com maior eficiência e fiabilidade; o projeto cumpre o princípio DNSH e as obrigações legais aplicáveis (incl. RGPD).

## 9. Critérios de Mérito do Aviso — Enquadramento e Resposta do Projeto

Enquadramento: A avaliação privilegia (i) Qualidade e relevância face aos objetivos da medida (coerência do plano de investimentos) e (ii) Impacto na competitividade, com valorização de criação líquida de emprego e crescimento do VAB.

Resposta do projeto iPOWER:

- Qualidade e relevância: plano integrado de 8 soluções de IA diretamente alinhado com os dois domínios do aviso (produtividade e negócio); desenho modular com entregas por ondas (quick wins → escalabilidade), integração segura com ERP/CRM e governação robusta de dados.

- Impacto (competitividade): metas de +10% de VAB e ≥ 2 FTE de criação líquida, consolidadas por ganhos de eficiência, maior taxa de conversão e satisfação do cliente. (Metas indicativas a validar no diagnóstico e a contratualizar como KPI.)

Observação: A iPOWER seguirá a metodologia e métricas de mérito publicadas na documentação do aviso e contratualizará metas compatíveis com as ponderações/limiares definidos oficialmente na versão final do AAC. (Página oficial da EMRP para a Linha “IA nas PME”).

## 10. Conformidade Administrativo-Financeira

- Submissão via SIGA-BF, uma candidatura por beneficiário, em conformidade com prazos/fases e requisitos de acesso;

- Memória descritiva (o presente documento) incluindo fundamentação técnica, custos e calendário físico-financeiro;

- Cumprimento de auxílios de minimis, regularidade fiscal e contributiva, certificação PME, não empresa em dificuldade, sem duplo financiamento e demais condições de elegibilidade.

## 11. Conclusão

A proposta da iPOWER concretiza uma transformação digital com IA focada em processos críticos e no cliente, diretamente alinhada com os domínios de ação do Aviso “IA nas PME”. O plano técnico e o cronograma propostos garantem resultados mensuráveis (eficiência, qualidade de serviço, crescimento), maximizando o mérito do projeto e o contributo para a competitividade e sustentabilidade do setor de energia sustentável em Portugal.